鹤发改投资〔2023〕34号

鹤庆县发展和改革局文件

件

鹤庆县发展和改革局

关于下达大理州鹤庆县龙开口水电站安置区龙开口镇龙开口村委会美丽家园·移民新村建设项目投资计划的通知

龙开口镇人民政府：

你单位报来的《关于给予下达鹤庆县大理州鹤庆县龙开口水电站安置区龙开口镇龙开口村委会美丽家园·移民新村建设项目投资计划的请示》（龙政专〔2023〕6号）收悉。经我局研究，同意将该项目列入2023年固定资产投资计划。现将有关事宜通知如下：

- 一、项目名称：大理州鹤庆县龙开口水电站安置区龙开口镇龙开口村委会美丽家园·移民新村建设项目。

二、建设地点：鹤庆县。

三、建设性质：新建。

四、建设内容及规模：（1）产业扶持建设：新建建材市场2处，共计1491.2㎡；新建农贸市场3978.72㎡。（2）基础设施建设：新建现浇混凝土路边沟2条，共计501m；新建人行道兼绿化带20条，总长2302m；新建现浇混凝土排水沟5条，共计570m；新建排污管线，长度286m。新建青石板台阶通道，宽5m；新建人行步道84m；地面硬化3处，共计5000㎡；改造人行步道187m；布设太阳能路灯40盏；新建硬化路8条，长1232m；修复原有破损路面，共计3处，总面积288㎡。（3）公共服务设施建设：设置白族文化墙的两处，总长252m；新建休闲娱乐广场；新建党员活动室，建筑面积45.06㎡；新建公共厕所，建筑面积36.55㎡；新建镀锌栅栏40m；新建健身广场307㎡；新建停车场2处，其中改造2067㎡，新建1863㎡；改造原有篮球场，面积600㎡；新建凉亭2座。(4)人居环境提升建设：新建绿化带12条，总长2121m；新建生态护坡一处；设置污水井绿化区，绿化面积254㎡；新建生态休闲公园1处，面积748㎡。

五、投资规模及资金来源：工程总投资3072.34万元。资金来源：移民后扶资金。

六、建设起止年限：2023年2月至2023年8月。

七、项目代码：2302-532932-04-01-360584。

八、招投标方式及交易场所：该项目按照《云南省建设工程招标投标管理条例》、《必须招标的建设项目规定（国家发改委第16号令）》执行。

接文后，希按项目基本建设管理程序办理相关手续，完备后方可开工。本投资计划下达后，请于每月28日前向我局报送《鹤庆县2023年政府性投资建设项目进度月报表》。

鹤庆县发展和改革局

2023年2月10日

鹤庆县发展和改革局                     2023年2月10日印发