鹤发改投资〔2023〕66号

鹤庆县发展和改革局文件

件

鹤庆县发展和改革局

关于下达鹤庆县黄龙潭旅游景区基础设施配套项目—南环线市政道路工程投资计划的通知

县住房和城乡建设局：

你单位报来的《关于请求下达鹤庆县黄龙潭旅游景区基础设施配套项目—南环线市政道路工程投资计划的请示》（鹤住建发〔2023〕33号）收悉。经我局研究，同意将该项目列入2023年固定资产投资计划。现将有关事宜通知如下：

- 一、项目名称：鹤庆县黄龙潭旅游景区基础设施配套项目—南环线市政道路工程。

二、建设地点：鹤庆县。

三、建设性质：新建。

四、建设内容及规模：拟建鹤关高速连接线与黄龙潭旅游景区间短距离交通连接线，东西走向，长2177.579m，宽28m，为黄龙潭景区内的城市主干道，设计速度50km/h，双向四车道，桥梁荷载标准为城—A级。主要建设内容为景观桥梁工程、旅游交通工程、照明工程、绿化景观及综合管线工程，全线采用沥青混凝土路面。为更好的衔接本项目和双龙南路标高，满足黄龙潭水位要求，需改造现状双龙南路约150m。

五、投资规模及资金来源：工程总投资26245.48万元，（其中工程建安费18559.29万元，征地及迁移补偿费2861.43万元）。资金来源：政府补助及融资。

六、建设起止年限：2023年5月至2024年11月。

七、项目代码：2303-532932-04-01-467434。

八、招投标方式及交易场所：该项目按照《云南省建设工程招标投标管理条例》、《必须招标的建设项目规定（国家发改委第16号令）》执行。

接文后，希按项目基本建设管理程序办理相关手续，完备后方可开工。本投资计划下达后，请于每月28日前向我局报送《鹤庆县2023年政府性投资建设项目进度月报表》。

鹤庆县发展和改革局

2023年4月3日

鹤庆县发展和改革局                     2023年4月3日印发