鹤发改投资〔2023〕125号

鹤庆县发展和改革局文件

件

鹤庆县发展和改革局

关于下达西邑镇西邑村奶牛养殖场（一期）建设项目投资计划的通知

西邑镇人民政府：

你单位报来的《关于给予下达西邑镇西邑村奶牛养殖场（一期）建设项目投资计划的请示》（西政专〔2023〕36号）收悉。经我局研究，同意将该项目列入2023年固定资产投资计划。现将有关事宜通知如下：

- 一、项目名称：西邑镇西邑村奶牛养殖场（一期）建设项目。

二、建设地点：鹤庆县。

三、建设性质：新建。

四、建设内容及规模：1.泌乳牛舍2栋约10800平方米；2.场地硬化5500平方米；3.配套污水管网1000米；4.配套水、电、路等附属设施等。

五、投资规模及资金来源：工程总投资1850万元（其中：建安工程费1500万元，征地费及前期经费350万元）。资金来源：上级财政资金。

六、建设起止年限：2023年6月至2023年12月。

七、项目代码：2306-532932-04-01-570217。

八、招投标方式及交易场所：该项目按照《云南省建设工程招标投标管理条例》、《必须招标的建设项目规定（国家发改委第16号令）》执行。

接文后，希按项目基本建设管理程序办理相关手续，完备后方可开工。本投资计划下达后，请于每月28日前向我局报送《鹤庆县2023年政府性投资建设项目进度月报表》。

鹤庆县发展和改革局

2023年6月9日

鹤庆县发展和改革局                     2023年6月9日印发